Proceso de mejora - integración de partamento a odoo
Por Departamento de sistemas
Miguel Angel Amezcua Ponce
Entender el proceso de trabajo

---
* Es natural una resistencia al cambio*
Una persona en sus actividades de trabajo sabe que tiene una responsabilidad la cual define la eficiencia de su trabajo, si el usuario ve afectado los resultados de su trabajo pondrá resistencia a los nuevos procesos

---
01
Acercamiento
Iniciando con una reunión por departamento para presentarles el modulo y conocer las necesidades por departamento, después se realiza un acercamiento individual por puesto de trabajo especializado

---
Personas que realizan actividad
Puesto de trabajo o labor especifica
Puede darse el caso que varios miembros del equipo realicen la actividad, esto nos ayudara a definir los permisos
Puesto de cada uno de los responsables
Responsabilidad
Siempre es importante tener identificado quien es el responsable de cada proceso. Aquí también nos daremos cuenta si este usuario depende o requiere de algún otro proceso dado ya sea por otro colaborador u otro sistema
El puesto nos ayudara a definir nuevamente los permisos y niveles de responsabilidad.
Asi como hacer un organigrama definido de el nivel de resposabilidad
Herramientas
Si el usuario realiza alguna herramienta de ofimática o algún software especializado, el desempeño del colaborador puede depender de la buena configuración y funcionamiento de este.

---
Formatos utilizados
05
Información importante: identificar que información es importante para si labor en la empresa
De que manera utiliza la información: esto es clave para validar si odoo le puede dar esta funcionalidad
Carga o descarga de formatos: validar si los formatos y documentos generados de odoo cumplen lo necesario
Validacion de la informacion (depende de ): tener siempre presente si esta informacion viene de otro usuario o algun proceso independiente y si esta depende de alguna validacion de otro colaborador
Seguimiento
Puntos fuertes
06
07
Incondicionalmente es fundamental escuchar el testimonio del usuario que realiza el proceso, puede apartar propuestas de mejora tanto al nuevo sistema (odoo) o al sistema actual. He identificarlos para mejorar su desempeño en el puesto
Identificar quienes de penden de la labor de colaborador, donde y como se presenta la información e impacto en el sistema o procesos relacionados
08

---
Digerir necesidades
02
El entendimiento de las necesidades y responsabilidades para dar una correcta dirección

---
Ya en odoo
Exploración del sistema
Identificación de sistema actual
 Herramientas
Mejora
Identificar si el sistema tiene otras herramientas similares o que puedan sustituir a las ya utilizadas.
Identificar si existe algo ya realizado que se puede implementar o complementar al sistema actual
(no siempre es necesario instalar modulos )
Identificar la necesidad de modificación del sistema y documentarla
Se le asigna una prioridad a la tarea y se establece los parámetros de la misma
Identificar si odoo con las herramientas actuales llegan a satisfacer las necesidades del usuario en su puesto de trabajo.

---
Migración de actividades a odoo
03
Realizar una correcto seguimiento de la capacitación y entrega de herramientas a el usuario. Garantiza un menor margen de errores y una mayor productividad

---
Validación de departamento
Presentación orgánica del sistema enfocado a sus necesidades
El usuario que se entrevisto
El jefe directo
El usuario consultado debe de tener conocimiento de los alcances que tiene odoo actual (el personal de sistemas ya debería de haber gestionado los permisos de accesos, y debe de tener fresco la funcionalidad para poder dar la capacitación de como realizara los procesos dentro del sistema odoo).
Es importante cuidar y tomar en cuenta los comentarios del usuario al momento de presentarle el sitema.
Se puede dar el caso que el usuario argumente, que el sistema no cumpla al 100% las necesidades, si es el caso, hacer incapie en que informe si utilizara un software, documento, o proceso por fuera del sistema odoo.
Es de vital importancia que el jefe directo de cada usuario sea consiente de los alcances dentro del sistema de cada usuario, así como las necesidades, pendientes por parte de la implementación del sistema, oportunidades de mejora tanto en los procesos y como en las funciones de los usuarios.
El jefe del area deberia de firmar en conformidad la validacion de permisos y alcances de cada una de las personas a su cargo.

---
Resultado de la metodología
04
El realizar una correcta gestión de necesidades provoca una mejora en todo el proceso final.

---
Con el tiempo
Mejor gestión e identificación de manera correcta y precisa de los permisos y facultades de cada puesto.
Estandarización de los conocimientos y avilidades necesarias para cada puesto, y con ello la capacitación en caso de una rotación de personal.
El acercamiento con el usuario garantiza una mejor asimilación de los cambios a el nuevo sistema, y garantiza obtener mejor panorama de las necesidades del usuario en el puesto de trabajo.
La búsqueda y conocimiento de todas las herramientas disponibles dentro del sistema.
Generación una mejor identificación de puesto de trabajo, y da pie a una correcta evaluación del personal y sus actividades.

---
THANK YOU
Yellow Idea Template for LibreOffice Impress.
Miguel Angel Amezcua Ponce